Приложение 2

к Паспорту доступности объекта и услуг № 1

Дата формирования «16» мая 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

 Директор ГАУ «КЦСОН «Забота»

 Белоярского района»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Е.В. Сажаева)

 «25» июля 2019 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности**

**для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

**государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области**

 **«Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района»**

**(624030, Свердловская область, Белоярский район, пгт Белоярский, ул. Нагорная, 11 а)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Наименование мероприятий***(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона**№419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)* | **Категории****МГН**(буквенноеобозначение) | **Срок****исполнения**(и этапработы\*) | **Документ, которым****предусмотрено****исполнение мероприятия**(источникфинансирования) | **Примечание***(дата**контроля и**результат)* |
|
|
|
|
| 1. **Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам**
 |
| 1  | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии стребованиями нормативно-технических документов в сфереобеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории | 3 квартал 2019 – (1этап),2 квартал 2020 год(2 этап) | Средства областного бюджета  | 28.10.2019г. 26.06.2019г |
|
|
|
|
| 2 | Осуществление строительства / реконструкции / капитальногоремонта объекта (по варианту «А» / «Б» | Все категорииВсе категории | 2019 – 2021г.г.- (2этап),2022г.(3 этап) | Средства областного бюджета | 28.12.2019г.30.12.2020г.30.12.2021г.30.12.2022г. |
|
|
|
| 3\*\* | **Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)** |
|  | **Ремонтные работы** |
| 3.1.1. | Обратиться в Администрацию го. Заречного с просьбой оказать содействие в ремонте дороги от остановки автобусов до здания СРО и установки информационного указателя на автодороге | Все категории | 3 квартал 2019г. |  | 30.07.2019г. |
| 3.1.2 | Выравнивание поверхности пешеходных путей и устройство съездов, выделение контрастным цветом, обеспечение нескользящего покрытия | К,О | 2020-2021г.г.(2 этап) | Средства областного бюджета | 30.12.2020г.30.12.2021г. |
| 3.1.3. | Оборудование входа на территорию видеокамерой, мнемосхемами, информационными стендами и табличками об объекте  |  |
| 3.1.5. | Оборудование тротуара не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел колясок по ГОСТ Р 50602 | К |
| 3.1.6. | Устройство бордюров и занижение перепада высот до указанной величины(не более 5% ; не более 1- 2%; до 10 % на протяжении не более 10 м) | К,О,С |
| 3.1.7. | Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами | С |
| 3.1.8. | Устройство бетонных тротуарных плиток размерами 300х300 мм или 500х500 мм | С |
| 3.1.9. | Оборудование визуальных указателей, в том числе направлениядвижения вне здания на высоте | К,Г |
| 3.1.10. | Оборудование указателями для тактильного контакта на путях движения | С |
| 3.1.11. | Устройство покрытия автостоянки и парковки | Все категории |
| 3.1.12. | Разметка парковочного места (ширина не менее 3,5 м) |
| 3.1.13. | Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями | К,О |
| 3.1.14. | Оборудование парковочного места спец. Знаками, на высоте не менее 1,5 м |
| 3.1.15. | Устройство пути движения от парковочного места до входа в здание для беспрепятственного доступа  |
| 3.2. | ***Приобретение технических средств адаптации:*** |
| 3.2.1. | Знак «Место стоянки» |  | 2019г.-2020г.(2 этап) | Средства областного бюджета | 24.12.2019г.30.12.2020г. |
| 3.2.2. | Табличка “Инвалид |
| 3.2.3. | Знак «Парковка для инвалидов» |
| 3.2.4. | Тактильная плитка |
| 3.2.5. | Уличные скамейки, адаптированные для инвалидов (мебель для сидения специальная) |
| 3.2.6. |  Урны для мусора |
| 3.2.7. | Автокресла для детей-инвалидов  |
| 3.3 | **По входу в здание** |
| 3.3.1. | Оборудование входа, приспособленного для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного надземного перехода, соединенного с этим зданием. | К,О,С | 2019-2020г.г.(2 этап) | Средства областного бюджета | 24.12.2019г.30.12.2020г. |
|  | ***Ремонтные работы*** |
| 3.3.2 | Оборудование входной группой вывеской с названием учреждения, режимом работы и т.д. | К, О, С, Г | 2019г.-2020г.(2 этап) | Средства областного бюджета | 24.12.2019г.30.12.2020г. |
| 3.3.3. | Выравнивание входной площадки, устройство навеса над входом и пандусом, демонтаж порогов или уменьшение до указанной величины | К, О, С |
| 3.3.4. | Выравнивание ступеней лестниц до нормативных показателей; устройство бортиков; окрашивание ступеней лестницы или оборудование фактурными контрастными элементами | О, С |
| 3.3.5. | Работы по установке системы автоматического открывания дверей | О, С |
| 3.3.6. | Устройство доводчика | К,О,С |
| 3.3.7. | Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами  | С |
| 3.3.8. | Устройство яркой контрастной маркировки на входных дверях с прозрачными полотнами | К,О,С |
| 3.3.9. | Устройство пандуса | К, О, С |
| 3.3.10. | Оборудование лестницы поручнями. | К,О |
| 3.3.11. | Нанести на поверхность ступеней антискользящим покрытием, предусмотрев их шероховатость. | О, С |
| 3.3.12. | Окрашивание ступеней лестницы или оборудование фактурными контрастными элементами | С |
| 3.3.13. | Устройство входной площадки по нормативным размерам (не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2) | К |
| 3.3.14. | Выравнивание входной площадки, оборудование противоскользящим покрытием | К, О, С |
| 3.3.15. | Входную группу оборудовать в соответствии с СНиП, СП | К, О, С |
| 3.3.16. | Произвести работы по расширению тамбура. Демонтаж порогов или уменьшение до требуемой величины (СНиП 35-01-2001 (п.3.15, 3.23) | К, О, С, Г, У |
| 3.3.17. | Работы по установке системы автоматического открывания дверей | К,О,С |
| 3.3.18. | Установка лифтов, подъемных платформ | К,О |
| **3.4.** | ***Приобретение технических средств адаптации:*** |
| 3.4.1. | Автоматическая система открывания дверей |  | 2019г.-2020г.(2 этап) | Средства областного бюджета | 24.12.2019г.30.12.2020г. |
| 3.4.2. | Ручки дверей: скобы, локтевые и другие варианты |  |
| 3.4.3. | Стационарные пандусы |  |
| 3.4.4. | Телескопический пандус |  |
| 3.4.5. | Перила |  |
| 3.4.6. | Световые маяки для помещений |  |
| 3.4.7. | Световые маяки для здания |  |
| 3.4.8. | Системы вызова помощника |  |
| 3.4.9. | Кресло - коляска « Старт» универсальная  |  |
| 3.4.10. | Кресло - коляска для активного отдыха |  |
| **3.5.** | **По путям движения в здании** |
|  | **Ремонтные работы** |
| 3.5.1. | Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами | С | 2019г.-2020г.(2 этап) | Средства областного бюджета | 24.12.2019г.30.12.2020г. |
| 3.5.2. | Оборудование путей движения и холла информационными указателями обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование | К, О, Г |
| 3.5.3. | Демонтаж порогов, выравнивание высот или устройства съезда | К, О, С |
| 3.5.4. | Оборудование путей движения системой информации и сигнализации | К, О, Г, С |
| 3.5.5. | Оборудование указателями для тактильного контакта на путях движения | С |
| 3.5.6. | Устройство тактильных дорожек | С |
| 3.5.7. | Оборудовать место отдыха или ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего. | К,О |
| 3.5.8. | Установить конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах в соответствии с требованиями. | К,О,С |
| 3.5.9. | Установка аудивизуальной информационной справочной системы с адаптированным интерфейсом для людей с ограниченными возможностями | К, О, Г, С |
| 3.5.10. | Устройство пути движения в соответствии с п. 3.18 СНиП 35-01-2001 п. 3.19 СНиП 35-01-2001 | К |
| **3.6.** | ***Приобретение технических средств адаптации:*** |
| 3.6.1. | Закладные профили |  | 2019-2020г.г.(2 этап) | Средства областного бюджета | 24.12.2019г.30.12.2020г. |
| 3.6.2. | Алюминиевые углы и полосы, с противоскользящими элементами  |
| 3.6.3. | Коврики резиновые ячеистые |
| 3.6.4. | Стационарные лестничные подъемники |
| 3.6.5. | Наклонные подъемники |
| 3.6.7 | Звуковые маяки и информаторы |
| 3.6.9. | Навигационные системы |
| 3.6.10. | Тактильные таблички  |
| 3.6.11. | мнемосхемы |
| 3.6.12. | Знаки для предупреждения |
| 3.6.13. | Тактильные наклейки |
| 3.6.14. | Тактильные пиктограммы |
| 3.6.15. | Знаки доступности |
| 3.6.16. | Электронные устройства, предназначенные для вывода текстовой информации. |
| 3.6.17. | Информационные системы для слабослышащих настенная |
| 3.6.18. | Информационный киоск (информационный терминал) |
| 3.6.19. | Телефоны с крупными кнопками |
| **3.7.** | **По зоне оказания услуг** |
| ***Ремонтные работы:*** |
| 3.7.1. | Расширение дверных проемов до нормативной величины | К | 2018 (1этап)2019г.-2020г.(2 этап) | Средства областного бюджета | 24.12.2019г.30.12.2020г. |
| 3.7.2. | Демонтаж порогов, выравнивание высот или устройстваСъезда | К,О,С |
| 3.7.3. | Устройство розеток на нормативном уровне | К,О,С,Г |
| 3.7.4. | Оборудование кабинета индукционной портативной системой | Г |
| 3.7.5.  | Оборудование сенсорной комнаты | К,О,С,Г |
| **3.8.** | **Приобретение технических средств адаптации:** |
| 3.8.1. | Индукционные портативные системы | Г | 2018г.-2022г.(1,2,3этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.2018г.24.12.2019г.30.12.2020г.30.12.2021г.30.12.2022г. |
| 3.8.2. | FM-системы, радиоклассы | Г |
| 3.8.3. | Модули для развития функций верхних конечностей | К,О |
| 3.8.4. | Тренажер ротационный Тренажер винтовое вращениеТренажер Спираль ВертикальныйПанели настенные с тренажерами | К,О |
| 3.8.5. | Многофункциональный тренажер для активных и пассивных тренировок верхних и нижних конечностей «Оксицикл»  | К,О |
| 3.8.6. | Велоэргометры  | К,О |
| 3.8.7. | Велотренажер для детей с ДЦП « Ангел- соло» | К,О |
| 3.8.8. | Вспомогательные средства для познавательной терапии , включая кукольную терапию , наборы развивающих игрушек, пирамидки, кубики, ежики | Все категории |
| 3.8.9. | Игра Кубики» КООСА» (диагностическая методика) | Все категории |
| 3.8.10. | Вспомогательные средства обучения тренировке ходьбе (параллельные брусья, система бегущих дорожек). Брусья низкие параллельные. | К,О |
| 3.8.11. | Брусья реабилитационные для ходьбы | К,О |
| 3.8.12. | Оборудование для обучения ходьбе «Имитрон» , тренажер для ходьбы (детский) | К,О |
| 3.8.13. | Динамический тренажер «Пейсер»  | К,О |
| 3.8.14. | Оборудование для механотерапии коленного и тазобедренного суставов « Артромот К» | К,О |
| 3.8.15. | Кресло- коляска с двуручным приводом колес | К |
| 3.8.16. | Кресло - коляска с односторонним ручным приводом | К |
| 3.8.17. | Кресло - коляска с приводом , управляемым сопровождающим лицом | К |
| 3.8.18. | Кресло - коляска с вертикализатором | К |
| 3.8.19. | Вертикализаторы для инвалидов – взрослый | К |
| 3.8.20. | Статический вертикализатор с электроподъемником | К |
| 3.8.21. | Коленоупоры | О |
| 3.8.22. | Стенд - стойка для детей для удержания в вертикальном положении | К |
| 3.8.23. | Велосипед 3-х колесный для детей с ДЦП «Старт» -от 5 до 10лет - с 8 лет (подростковый) | К,О |
| 3.8.24. | - старший школьный возрастВелосипед «Вело лидер» от 5 до 10 лет  | К,О |
| 3.8.25. | Трости и палки для ходьбы с тремя и более ножками | О |
| 3.8.26. | Трости и палки для ходьбы с сиденьями | О |
| 3.8.27. | Стульчики- ходунки | К,О |
| 3.8.28. | Опора- ходунки для детей  | К,О |
| 3.8.29. | Подъемник для перемещения пациентов Арнольд ( Германия) нагрузка до 150 кг | К,О |
| 3.8.30. | Приспособление для застегивания пуговиц и молний | К,О |
| 3.8.31. | Приспособление для одевания носков | К,О |
| 3.8.32. | Приспособление для одевания обуви  | К,О |
| 3.8.33. | Перекладина подъемная к кровати металлической ОПИ-101-00.00;К деревянной ОПИ -103-00.00 | К,О |
| 3.8.34. | Приспособление кроватное опорное (подголовник)  | К,О |
| 3.8.35. | Кровать функциональная, регулируемая самим пользователем типа КФЭ | К,О |
| 3.8.36. | Вспомогательные средства для приготовления пищи и напитков | К,О |
| 3.8.37. | Вспомогательные средства для приема пищи и напитков | К,О |
| 3.8.38. | Кровать 4-х секционная с электроприводом | К,О |
| 3.8.39. | Дуга терапевтическая напольная для самостоятельного подъема  | К,О |
| 3.8.40. | Опоры для ног, опоры для ступней | К,О |
| 3.8.41. | Накладные и наклонные столики – столик для инвалидной коляски, кровати с фиксированной столешницей | К,О |
| 3.8.42. | Игра для незрячих Бочча – тактильная сетка | С |
| 3.8.43. | Двухсторонняя тактильная панель  | С |
| 3.8.44. | Акустическая настенная тактильная панель | Г |
| 3.8.45. | Фиброоптическая тактильная панель | С |
| 3.8.46. | Тактильная дорожка (7 составных модулей) | С |
| 3.8.47. | Тактильный комплекс Солнышко (11 модулей) | С |
| 3.8.48. | Тактильно-развивающая панель Замочки | С |
| 3.8.49. | Детский ортопедический стул | К,О |
| 3.8.50. | Столик на колесиках для детей с ДЦП | К,О |
| 3.8.51. | Функциональное кресло на колесиках для детей с ограниченными возможностями | К,О |
| 3.8.52. | Функциональное кресло для детей с ограниченными возможностями | К,О |
| 3.8.53. | Оборудование для сенсорной комнаты | Все категории |
| **3.9.** | **По санитарно-гигиеническим помещениям** |
|  | ***Ремонтные работы:*** |
| 3.9.1. | Установка тревожной сигнализации над входом световым мигающим или звуковым оповещателем, срабатывающим при нажатии тревожной кнопки или извещатель на посту дежурного персонала | К, О, С, Г | 2019 -2022г.г.(2,3 этап) | Средства областного бюджета | 24.12.2019г.30.12.2020г.30.12.2021г.30.12.2022г. |
| 3.9.2. | Установка выключателей и розеток на высоте от уровня пола, удобных эргономических ручек для МГН на высоте |
| 3.9.3. | Оборудование не менее одной душевой кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней  | К |
| 3.9.4. | Установка унитаза с соответствующим управлением слива | К,О |
| 3.9.5. | Установка унитаза с нормативной высотой чаши унитаза. |
| 3.9.6. | Установка электрополотенца | К |
| 3.9.7. | Устройство выключателей и розеток на нормативном уровне | К, О, С, Г |
| 3.9.8. | Оборудование душевой сиденьем  | К,О |
| 3.9.9. | Установка писсуара на соответствующей высоте или возможно применение писсуара вертикальной формы  | К |
| 3.9.10. | Оборудование писсуара поручнями | О |
| 3.9.11. | Оборудование раковины поручнями | О,К |
| 3.10. | ***Приобретение технических средств адаптации:*** |
| 3.10.1. | Подъемные устройства  | К,О | 2019г.-2022г.(2,3 этап) | Средства областного бюджета | 24.12.2019г.30.12.2020г.30.12.2021г.30.12.2022г. |
| 3.10.2. | Кресла-стулья туалетные (на колесиках или без них) с санитарным оснащением или без него |
| 3.10.3. |  кресла-стулья для душа  |
| 3.10.4. | Унитазы, в том числе унитазы с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими подставками, а также унитазы с возвышениями и со встроенными гигиеническими тепловодными душами и (или) тепловоздушными сушилками  |
| 3.10.5. | Души тепловодные  |
| 3.10.6. | Сиденья туалетные (сиденья на унитазах) • Сиденья туалетные с возвышением и самоподнимающиеся туалетные сиденья  |
| 3.10.7. | Принадлежности подъемников для фиксации корпуса тела человека, сиденья туалетные с возвышением напольные раздельные  |
| 3.10.8. | Сиденья туалетные с возвышением откидные, располагаемые непосредственно на унитазах (ватерклозетах)  |
| 3.10.9. |  Сиденья туалетные с возвышением, фиксируемые (закрепляемые) постоянно на унитазе с помощью болтов или скоб  |
| 3.10.10. | Сиденья туалетные со встроенным подъемным механизмом  |
| 3.10.11. | Подлокотники и (или) спинки туалетные, монтируемые на унитазах  |
| 3.10.12. |  Подлокотники поддерживающие  |
| 3.10.13. | Тепловоздушные сушилки для оснащения туалетов  |
| 3.10.14. | переносное или крепящееся к стене складное сиденье  |
| 3.10.15. | ручной душ - настенные поручни |
| 3.10.16. | Держатели туалетной бумаги  |
| 3.10.17. | Туалетные рулонные обоймы, в том числе короба-дозаторы туалетной бумаги  |
| 3.10.18. | Маты противоскользящие для ванны и душа  |
| 3.10.19. |  Материалы противоскользящие для полов и лестниц  |
| 3.10.20 | Установки душевые, в том числе фиксаторы для регулирования позиции душевой головки (насадки) |
| 3.10.21. | Биде |
| 3.10.22. | Мыльные дозаторы  |
| 3.10.23. |  Средства для обсыхания тела |
| 3.10.24. | Сушилка для волос |
| 3.10.25. | Индивидуальные шкафы совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды)Кресла - стулья для ванной и душа  |
| 3.10.26. | Сиденье для ванной с ручкой, регулировкой ширины  |
| 3.10.27. | Вспомогательная ступенька с ручкой |
| 3.10.28. | Сиденье для ванной – табурет  |
| 3.10.29. | крючки для одежды |
| 3.10.30. | Скамьи для гардеробных  |
| 3.10.31. | Приспособление для купания детей с ДЦП |
| **3.11.** | **Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)** |
| 3.11.1. | Устройство путей эвакуации в соответствии с п. 3.42 СНиП 35-01-2001 | К | 2018 -2019г.г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 24.12.2019г. |
| 3.11.2. | Оснащение зон безопасности двухсторонней связью с диспетчером или другим устройством визуальной или текстовой связи | К, О, С, Г | 2019-2020г.г.(2 этап) | Средства областного бюджета | 24.12.2019г.30.12.2020г. |
| **3.12.** | **Система информации на объекте** |
| 3.12.1. | Оборудование информацией об объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов (визуальные, звуковые, тактильные) | Все категории | 2018г.- 2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.18г.24.12.2019г. |
| 3.12.2. | Создание комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов  | Все категории | 2018г.-2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.18г.24.12.2019г. |
| 3.12.3. | Оборудование здания знаками и символами | Все категории | 2018г.2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.18г.24.12.2019г. |
| 3.12.4. | Оборудование учреждения системой средств информации зон и помещений | Все категории | 2018г.2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.18г.24.12.2019г. |
| 3.12.5. | Оборудование системой пожарной безопасности | Все категории | 2018г.2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.18г.24.12.2019г. |
| 3.12.6. | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, атакже надписей, знаков и иной текстовой и графическойинформации знаками, выполненными рельефно-точечнымшрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С |  2018г.2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.18г.24.12.2019г. |
| 3.12.7. | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях иэвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории |  2018г.2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.18г.24.12.2019г. |
| 3.12.8. | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, памяток) | Все категории | 2018г.2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.18г.24.12.2019г. |
| **3.13.** | **По путям движения к объекту** |
| 3.13.1. | Организация предоставления информации гражданам о наличииадаптированного транспорта к объекту | Все категории | 2018г.2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.18г.24.12.2019г. |
| 3.13.2. | Организационные мероприятия по решению вопроса доступностипути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | 2018г.(1 этап) | Средства областного бюджета | 30.12.18г. |
| 1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**
 |
| **1\*\*** | **Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на****объекте** путем оказания работниками организации помощиинвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению имиуслуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов,имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)  | Все категории | 2018г.-2020(1,2 этап) | Средства областного бюджета | 30.12.18г.24.12.2019г.30.12.2020г. |
| 1.1. | Разработка и утверждение организационно-распорядительных ииных локальных документов учреждения о порядке оказанияпомощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | 1 квартал2018г.(1 этап) | Средства учреждения | 30.03.18г. |
| 1.2. | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретныхзадач и функций по оказанию помощи инвалидам и другиммаломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | 1 квартал2018г.(1 этап) | Средства учреждения | 30.03.18г. |
| 1.3. | Организация систематического обучения (инструктажа) персоналапо вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другиммаломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | В соответствии с планом обучения2018г.(1 этап) | Средства учреждения | 30.012.2018г. |
| 1.4. | Оборудование входной группой вывеской с названием учреждения, режимом работы и т.д. | К, О, С, Г | 2 - 3 квартал 2018г. (1 этап) | Средства учреждения | 30.09.2018г. |
| 1.5. | Элементы информации об объекте, выполненные контрастным крупным шрифтом по возможности выпуклым. Содержание информации об объекте | С | 2 - 3 квартал 2018г.(1 этап) | Средства областного бюджета | 30.09.2018г. |
| 1.6. | Выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестниц или тактильно предупредительными указателями | С | 2-3 квартал 2018г. (1 этап) | Средства учреждения | 30.09.2018г. |
| 1.7. | Окрасить кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации не окрашены краской, светящейся в темноте (не наклеены световые ленты). | К | 2-3 квартал 2018г.(1 этап) | Средства учреждения | 30.09.2018г. |
| 1.8. | Оборудовать кабинеты столами с регулировкой высоты,столами с микролифтом | К,О,С | 2018г.(1 этап) | Средства областного бюджета | 30.12.2018г. |
| 1.9. | Оборудование информационными и тактильными табличками | К | 2018г.(1 этап) | Средства областного бюджета | 30.12.2018г. |
| 1.10. | Оборудовать кабинета индукционной портативной системой | К,О,С | 2018г.(1 этап) | Средства областного бюджета | 30.12.2018г. |
| 1.11. | Оборудовать туалетную комнаты крючками для одежды, костылей, тростей и другими принадлежностями | К,О | 2018г.(1 этап) | Средства учреждения | 30.12.2018г. |
| 1.12. | Устройство поручней в санитарной комнате. Возле унитаза со стороны подъезда коляски – откидной поручень. С другой стороны – опорный поручень. | К,О | 2018г.2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.2018г.30.12.2019г. |
| 1.16. | Оборудование раковин поручнями | К | 2018г.2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.2018г. |
| 1.17. | Установка зеркала на высоте или специальное для МГН с регулировкой наклона  | К | 2018г.2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.2018г. |
| 1.18. | Установить держатель туалетной бумаги открытого типа на высоте | К,О,С | 2018г. (1 этап) | Средства областного бюджета | 30.12.2018г. |
| 1.19. | Установка однорычажного или сенсорного смесителя | К, О, С, Г | 2018г.2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.2018г. |
| 1.20. | Оборудование знаком доступности туалета для инвалидов рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте. Дублирование рельефными знаками | К | 2018г.2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.2018г. |
| 1.21. | Устройство бытовой комнаты (гардеробной) | К,О,С | 2018г.(1 этап) | Средства учреждения | 30.06.2018г. |
| 1.22. | Оборудование гардеробных шкафами для инвалидов | К,О,С | 2018г.2019г.(1,2 этапы) | Средства областного бюджета | 30.12.2018г.30.12.19г. |
| 1.23. | Выделение зон безопасности | К,О,С,Г | 2019г.-2020г.(2 этап) | Средства областного бюджета | 30.12.19г.30.12.20г. |
| 1.24. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации(информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем,вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность),единства и непрерывности информации на всем объекте | К,О,С,Г | 2019г.-2020г.(2 этап) | Средства областного бюджета | 30.12.19г.30.12.20г. |
| 1.25. | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан(инвалидов) о порядке организации доступности объекта ипредоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания(получения) помощи на объекте (на сайте, на информационномстенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г | Постоянно(1,2,3 этапы) | Средства учреждения | Ежеквартально |
| 1.26. | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг сиспользованием русского жестового языка, с допуском на объект(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | Принеобходимости | Средства учреждения | Ежеквартально |
| **2.** | **Организация предоставления услуг инвалидам по месту****жительства** (на дому) | К, О,С | Постоянно | Средства учреждения | Ежеквартально |
| **3.** | **Организация предоставления услуг инвалидам в****дистанционном формате** | К, О, С,Г | Постоянно | Средства учреждения | Ежеквартально |
| **4.** | Динамическая поддержка сайта учреждения, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | Постоянно | Средства учреждения | Ежеквартально |
| * **\*-** *мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)*

 **\*\****- мероприятия, указанные* ***в п. 3******раздела******I*** *(при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов)* ***и в п.******1 раздела II,*** *подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов* |